WZÓR UMOWY

NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE ……………………..

zawarta w dniu………………………………………………pomiędzy:

1. Powiatowym Zarządem Dróg w Sochaczewie z siedzibą w Sochaczewie przy ulicy Gwardyjskiej 10, zwanym dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez:

mgr inż. Małgorzata Dębowska – Dyrektor

przy kontrasygnacie Barbary Dąbrowskiej – Głównej Księgowej

a

……………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

l. …………………………………………………………………..

z siedzibą w  ……………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą"

Niniejsza umowa została zawarta na podstawie wyłonienia Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z   2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.).

Zakres umowy

§ 1.

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania za wynagrodzeniem zadania pn:

###### Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Sochaczew - Dębówka – Zielonka na  terenie Gminy Sochaczew

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane .

- Szczegółowy zakres robót określają stanowiące integralną część umowy:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- oferta Wykonawcy,

- przedmiary robót w kosztorysach ofertowych,

- harmonogram rzeczowy,

- Specyfikacje Techniczne

Terminy realizacji umowy

§ 2.

- Wykonawca przystąpi do wykonywania przedmiotu umowy po wydaniu przez Inspektora nadzoru decyzji o rozpoczęciu robót.

- Nie później niż do 7 dni od dnia podpisania umowy - Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na rozpoczęcie robót po zaakceptowaniu przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów. W tym celu, w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy - Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru dokumenty:

  - rzeczowy harmonogram robót opisujący szczegółowo zakres robót i ich etapów w określonym przedziale czasu,

  - aprobaty techniczne lub aktualne świadectwa dopuszczenia na materiały przeznaczone do wykonywania robót zgodne ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

  - projekt organizacji ruchu drogowego,

- Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy:

- rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 3 dni od dnia wydania przez Inspektora nadzoru decyzji o rozpoczęciu robót.

- zakończenie przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpi do dnia 30.06.2008  roku,

- Harmonogram rzeczowy prac zawierający podział realizacji przedmiotu umowy na poszczególne etapy robót i terminy ich realizacji stanowi załącznik do umowy.

Obowiązki Stron

§ 3.

- Zamawiający zobowiązany jest do:

  - przekazania terenu budowy,

  - wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

  - zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

  - odbioru przedmiotu umowy

  - wykonania innych obowiązków przewidzianych przepisami prawa budowlanego oraz niniejsza umową.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - wykonywania przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją techniczną zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

  - protokolarnego przejęcia terenu budowy,

  - zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej staranności,

  - uzyskania pozwolenia na wejście na teren budowy,

  - zorganizowanie zaplecza budowy,

  - ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót,

  - ubezpieczenia budowy od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w §17,

  - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego,

  - natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji,

  - zawiadamiania Inspektora nadzoru o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu,

  - przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem,

  - niezwłocznego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru,

  - zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,

  - dbania o należyty porządek na terenie budowy,

  - wykonania innych obowiązków przewidzianych przepisami prawa budowlanego oraz niniejszej umowy.

§ 4.

1.Strony postanawiają, że przekazanie terenu budowy nastąpi do 7 dni od daty podpisania umowy.

§ 5.

- Koszty organizacji zaplecza budowy, jego użytkowania oraz zabezpieczenia obiektu obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić stosowne warunki bezpieczeństwa.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego naprawienia szkód wyrządzonych osobom trzecim powstałych w wyniku realizacji budowy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować i uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Wykonawca będzie informował inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających  zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikowych, a Inspektor nadzoru jest obowiązany stawić się w celu odbioru tych robót. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

- Jeżeli Inspektor nadzoru uzna konieczność odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, ale pomimo powiadomienia Wykonawcy Inspektor nadzoru nie stawił się do odbioru robót w terminie  – Wykonawca może prowadzić roboty w dalszym ciągu, a ewentualne koszty odkryć robót lub wykonania otworów oraz przywrócenia stanu poprzedniego, ponosić będzie Zamawiający.

- Jeżeli Inspektor nadzoru nie uzna konieczności odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu poinformuje o tym fakcie Wykonawcę na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 6.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych .

§ 7.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi .

- Wykonawca zleci następujące roboty podwykonawcom:

2.1……………………………………………………………………………………………

2.2……………………………………………………………………………………………

2.3……………………………………………………………………………………………

2.4……………………………………………………………………………………………

2.5……………………………………………………………………………………………

Przedstawiciele Stron

§ 8.

- Zamawiający powoła Inspektora nadzoru, który działa w granicach ustalonych w ustawie prawo budowlane. Wykonawca zobowiąże Inspektora nadzoru do przestrzegania zapisów niniejszej umowy w zakresie odnoszącym się do czynności Inspektora nadzoru.

- Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceń zwiazanych z jakością i ilością robót, które sa niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

- W zakresie określonym w ust. 2 Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy wstrzymanie wykonywania robót.

- W przypadkach mających istotny wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, Inspektor nadzoru będzie wydawał polecenia na piśmie. Wykonawca jest obowiązany do wykonywania poleceń Inspektora nadzoru.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym dostępu do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonywanie, a są zwiazane z realizacją przedmiotu umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy, działający w granicach umowcowania określonego przepisami ustawy prawo budowalene.

Materiały i jakość wykonania robót.

§ 9.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie materiały i jakość wykonywanych robót będą zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami Inspektora nadzoru. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót będą prowadzone w miejscu wyprodukowania lub na terenie budowy. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót oraz dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane próbki materiałów przed ich użyciem.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Koszty uzyskania wyżej wymienionych certyfikatów obciążają Wykonawcę.

- Badania materiałów będą przeprowadzone na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli Inspektor nadzoru zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań, które nie były wymagane w specyfikacjach technicznych lub wykonanie dodatkowych badań poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dla materiałów lub robót, które budzą wątpliwości co do ich jakości to:

- jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty nie są zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych, koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca,

- jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych to koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

Wynagrodzenie

§ 10.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie  w kwocie …………………………………………………………………………………………………. (słownie………………………………………………………………………………………..), zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …………………………. stanowiącą wraz z kosztorysem ofertowym załącznik nr 1 do umowy.

## Terminy i sposób płatności

§ 11.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej w oparciu o sprawdzony kosztorys powykonawczy oraz protokół końcowego, bezusterkowego odbioru robót.

- Protokół odbioru robót, o którym mowa w pkt 1 , wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w ciągu 30 dni, licząc od daty złożenia faktury VAT w siedzibie Zamawiającego.

- Należność z tytułu faktury płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto podane przez Wykonawcę na fakturze.

- Za datę zapłaty należności uważa się datę wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

- Wykonawca jest uprawniony do żądania od Zamawiającego odsetek za zwłokę w zapłacie należności wynikającej z faktury, w wysokości odsetek ustawowych.

Zabezpieczenie należytego wykonania

§ 12.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed zawarciem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych , poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości..

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu zostanie wpłacone przelewem przez wykonawcę na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie nr 53 9283 0006 0011 2846 2000 0010

4. Zabezpieczenie, o którym mowa ma za zadanie zagwarantować zgodne z umową wykonanie zamówienia oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie  służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości ( art. 147 ust.2)

5.Zamawiający zwraca  70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i podpisania protokółu odbioru końcowego.

6. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości będzie wynosić 30% wysokości zabezpieczenia

7. Kwota o której mowa w pkt. 6 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub  gwarancji jakości.

Prawo odstąpienia od umowy

§ 13.

- Z zastrzeżeniem  właściwych przepisów Kodeksu cywilnego, oraz zapisów Art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

  - wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego lub ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy,

  - jeżeli Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi lub też nie wykonuje lub nienależycie wykonuje polecenia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) co do sposobu i jakości wykonywania przedmiotu zamówienia,

- Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku gdy:

  - na wniosek Zamawiającego nastąpiło wstrzymanie wykonywania robót i nie zostało wznowione w ciągu 7 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na piśmie

- Odstąpienie od umowy o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie pisemnej zawierając uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia w ciągu 14 dni od dnia w którym powzięto wiadomość o zaistniałych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy:

- Wykonawca w terminie 14 dni przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających w terminie 14 dni kalendarzowych,

- Wykonawca usunie z terenu budowy dostarczone lub wzniesione przez siebie urządzenia zaplecza.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych,

- dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, urządzeń i konstrukcji  na podstawie wykazu o którym w ust. 4 pkt.3, chyba że zapasy przekraczają dwa miesiące harmonogramowego prowadzenia robót,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń.

§ 14.

W przypadku odstąpienia przez jedną ze Stron od umowy, wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonanych prac będzie obliczone proporcjonalnie do wartości wykonanych prac przez Wykonawcę i płatne na zasadach określonych w § 11 umowy.

Kary umowne

§ 15.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

  - każdy dzień przekroczenia planowanego terminu wykonania określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia kosztorysowego, licząc od dnia następnego po terminie ustalonym w umowie na zakończenie robót,

  - zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia kosztorysowego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

  - zwłokę w przekazaniu placu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia kosztorysowego za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym przekazanie lub rozpoczęcie robót miało nastąpić,

  - zwłokę w przeprowadzeniu odbioru ostatecznego w wysokości 0,1% wynagrodzenia kosztorysowego za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być dokonany.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

## Siła wyższa

§ 16.

- Strony oświadczają, że żadna z nich nie poniesie odpowiedzialności wobec drugiej w przypadku zwłoki lub innego niewykonania zobowiązania, w przypadku, jeśli było to spowodowane zdarzeniami określanymi w prawie terminem „siła wyższa” i żadna ze Stron nie była im w stanie zapobiec. Dotyczy to w szczególności warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy należyte i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Niemniej jednak Strona, która na skutek „siły wyższej” nie wywiązała się z umowy, zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem złagodzenia ujemnych skutków dla drugiej Strony z powodu nie wywiązania się z zobowiązania.

Ubezpieczenie

§ 17.

- Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia stosownych umów ubezpieczenia dotyczących budowy i robót.

- Ubezpieczeniu podlegać będą w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

- Koszty ubezpieczenia Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego.

Gwarancja i rękojmia

§ 18.

- Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

- Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Odbiór końcowy

§ 19.

- Przedmiot niniejszej umowy będzie podlegał odbiorowi końcowemu.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy.

- Wraz ze zgłoszeniem o zakończeniu robót Wykonawca jest obowiązany dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentów o których mowa w art. 57 ustawy Prawo Budowlane.

- Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru, tj. dnia zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może, jeżeli wady nadają się do usunięcia odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, a jeżeli wady nie mogą być usunięte, to:

- gdy nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie o 5% wartości kosztorysowej danego zakresu,

- gdy uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Data podpisania protokółu odbioru przez strony umowy jest datą zakończenia robót.

- Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad i uzgodnić termin odbioru robót uprzednio wadliwych.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie (wg oferty).

Zmiany w umowie

§ 20.

- Zakazuje się dokonywania zmian postanowień umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Postanowienia końcowe

§ 21.

1.W razie powstania sporu związanego z wykonywaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swe roszczenia do Zamawiającego.

2.Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia.

3.Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie o którym mowa w ust.2, Wykonawca może zwrócić się do Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§ 22.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego a do spraw procesowych - przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i prawa budowlanego.

§ 23.

Integralną część mniejszej umowy stanowią ustalenia zawarte w następujących załącznikach:

1. Złożona oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

3. Kosztorys ofertowy

4. Harmonogram rzeczowy

§ 24.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający					Wykonawca