Sochaczew, dnia 3 września 2019 roku

Wykonawcy zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu

Sygn. post.: ZP.272.PU.14.2019

Dotyczy: zapytania ofertowego na „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (branżowych projektów budowlanych i wykonawczych) wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, ze STWiOR i planem BIOZ dla zadania pod nazwą: Budowa nowych budynków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach”

- W związku ze skierowanymi zapytaniami od Wykonawcy, Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień:

- Czy posiadacie Państwo Decyzję Lokalizacji Celu Publicznego?

Nie.

- Do oferty należy dołączyć kserokopie uprawnień zawodowych w specjalnościach o których mowa w art.14 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. O które specjalności konkretnie chodzi? Rozumiem, że architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną,  instalacji elektrycznych, cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Czy drogową również?

Wszystkie wymienione w zapytaniu ofertowym specjalności. Branża drogowa nie jest wymagana.

- W § 7 ust. 5 umowy jest zapis, który chyba nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia: "Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody, a w szczególności, gdy wykonane według przedstawionej koncepcji oczyszczalnie ścieków, nie zapewnią należytego oczyszczania ścieków i spełniania przez nie wymaganych prawem norm. W takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest ponieść koszty modyfikacji zaprojektowanych oczyszczalni do wymogów funkcjonujących norm."

Zapis powinien brzmieć: „Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody”. Niemniej w ramach opracowania należy uwzględnić budowę przyobiektowej oczyszczalni ścieków.

- Przedmiot umowy p.2, pp2 Zakres powinien obejmować wszystkie branże, niezbędne do rozbudowania obiektu oraz adaptacji dotychczasowego obiektu.

Zgodnie z treścią odpowiedzi dla pkt.2.

- Uprzejmie proszę o informację: czy prace projektowe dotyczą też zabytkowego obiektu znajdującego się na działce? czy można uzyskać treść zaleceń Konserwatorskich? czy Park jest również pod ochrona Konserwatora? czy dysponujecie Państwo inwentaryzacją zieleni i czy wchodzi w zakres objęty zleceniem? czy lokalizacja nowych obiektów w sąsiedztwie zabytkowego była opiniowana u Konserwatora? czy dysponujecie Decyzją lokalizacji inwestycji celu publicznego? Jaka jest powierzchnia działki?

Opracowania projektowe dotyczą całkowicie nowych obiektów.

- prace projektowe nie dotyczą obiektu zabytkowego, ponieważ na wydzielonych działkach nie ma takiego obiektu.

- zalecenia konserwatorskie uzyskuje projektant na etapie opracowania koncepcji,

- park i działki są pod ochroną konserwatorską,

- brak inwentaryzacji zieleni, zieleń na terenie parku nie wchodzi w zakres objęty zleceniem,

- przez Konserwatora opiniowana była propozycja wydzielenia działek pod budowę obiektów,

- nie dysponujemy decyzją celu publicznego,

- dane dotyczące powierzchni działek znajdują się na mapie podziałowej, załączonej do wcześniejszych wyjaśnień.

- W punkcie "II. Określenie przedmiotu opracowania"  mowa jest o opracowaniu kompletnej dokumentacji wielobranżowej na budowę nowych budynków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej (opis wg założeń do projektowania - załącznik do zapytania ofertowego). W dalszej części tego punku, w podpunkcie  "B. Wymagana zawartość  opracowania"  mowa jest o rozbudowie obiektu Ośrodka i adaptacji istniejącej zabudowy. Proszę o rozwianie naszych wątpliwości – zapytanie ofertowe ZP.272.PU.14.2019 dotyczy budowy nowych obiektów, czy może jednak adaptacji istniejącego budynku Domu Dziecka w Giżycach do potrzeb i formy określonej w załączniku zapytania ofertowego z założeniami do projektowania.

Zapytanie ofertowe dotyczy tylko i wyłącznie nowych budynków. Zapis w zapytaniu ofertowym pozostał wskutek błędnego przekopiowania zakresu opracowania. Wykonawcy nie uwzględniają żadnych prac adaptacyjnych dotychczasowych obiektów.

- Czy jest plan zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej lokalizacji?

Brak MPZP – udzielono już wcześniej wyjaśnień w tym zakresie.

- Do zakresu przedmiotu zamówienia  wchodzi adaptacja dotychczasowego obiektu. Brak jest jakichkolwiek informacji na ten temat, tj wielkości obiektu istniejącego oraz zakresie prac projektowych tego obiektu. Prosimy o informacje w tym zakresie.

Zapytanie ofertowe dotyczy tylko i wyłącznie nowych budynków – vide pkt.6.

- Uprzejmie proszę o usunięcie z zapisów umowy par. 7 Odpowiedzialność stron – kary umowne p., ponieważ nie dotyczy ofertowanej umowy.

§ 7 projektu umowy pozostaje w mocy. Zmianie ulega zapis ust.5 tegoż paragrafu – vide pkt.3.

- W związku z sygnalizowanymi w poprzednim mailu uwagami dot. zapisów umowy par.1 Przedmiot umowy p.2 ( mowa o rozbudowaniu obiektu zgodnie z wytycznymi Konserwatorskimi, proszę o poprawieni zapisów umowy i udostepnienie do parafowania w terminie możliwym do złożenia oferty.

Zakres opracowania nie dotyczy rozbudowy istniejącego obiektu, a budowy nowych obiektów na nowo wydzielonych działkach. Uzgodnienia – konieczne ze względu na graniczenie z parkiem objętym ochroną konserwatorską.

- W związku z brakiem Decyzji o lokalizacji Inwestycji Celu publicznego / Warunków zabudowy proszę o dodanie zapisu w par.3  Termin realizacji p. Strony zgodnie postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej umowy jest możliwa w następujących przypadkach: 3) w przypadku przedłużającego się terminu uzyskania Decyzji o lokalizacji Inwestycji Celu publicznego / Warunków oraz innych niezbędnych dokumentów i uzgodnień takich jak Uzgodnienie mapy do celów projektowy, uzyskanie warunków przyłączenia i innych niemożliwych do przewidzenia na etapie oferty ponad 30 dni i zapewnienie min. 30 dniowego terminu na dokończenie projektu po ich uzyskaniu.

Zamawiający nie wprowadzi takiej zmiany. Zamawiający wskazuje, że jest to możliwe w oparciu o istniejące zapisy, a w szczególności § 3 ust.2 pkt.1 umowy.

- Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

- Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego stanowią jego integralną część.

- Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,